建筑工地夜间施工审批表
编号：20268260003号
	施工单位（盖章）
	圣峰建设有限公司

	法定代表人
	徐振忠
	单位地址
	常熟经济开发区高新技术产业园桂林路22号2幢

	施工项目名称
	中服品牌生活社区项目

	施工地址
	常熟市莫城街道规划宝和路以北、规划安永巷以西

	申请夜间施工原因：中服品牌生活社区项目地下车库A19~A28轴交BA~BJ基础底板含16#楼大面积混凝土浇筑，工艺要求不能中断作业，需连续施工，申请夜间施工。

	采取的降噪措施：禁止混凝土运输车辆鸣笛，振捣器快插慢拔，减少混凝土外停留时间，最大限度降低施工噪音以减少扰民。

	审核意见：
同意你工地在2026年08月31日 22时至2026年09月02日 06时进行夜间施工作业，
请张贴夜间施工告示于工地周围醒目处，尽量缩短夜间施工作业时间，减少对周围居民的影响。
2026-08-26（公章）


