建筑工地夜间施工审批表
编号：20269040003号
	施工单位（盖章）
	常熟市远恒建设工程有限公司

	法定代表人
	徐鸣红
	单位地址
	常熟市琴川街道梦兰书院二楼

	施工项目名称
	新建常熟市2025A-009地块住宅用房项目101#-103#、105#-109#、112#、115#-118#、121#、123#、125#-128#、130#-132#及地下车库工程

	施工地址
	虞山街道五爱路以东、甸桥西路以北

	申请夜间施工原因：施工部位：126#顶板结构浇筑，因本次浇筑方量较大、工序连续，为防止出现施工冷缝，必须连夜完成，请领导审批，谢谢。

	采取的降噪措施：
1. 选用低噪音振捣棒，轻插慢拔，减少空转与撞击声。
2. 模板、钢管轻拿轻放，严禁抛掷，减少金属撞击噪音。
3. 车辆禁止鸣笛，卸料缓慢平稳。
4. 合理安排工序，缩短夜间作业时间，控制施工噪音。
5. 现场设置隔音围挡，降低噪音扩散。

	审核意见：
同意你工地在2026年09月07日 22时至2026年09月08日 06时进行夜间施工作业，
请张贴夜间施工告示于工地周围醒目处，尽量缩短夜间施工作业时间，减少对周围居民的影响。
2026-09-04（公章）


